УТВЕРЖДЁН Постановлением Главы администрации Новолитовского сельского поселения От «25» марта 2013 г. № 25

ПЛАН

Основных организационных и технических мероприятий

На  2013-2014 год по обеспечению пожарной

безопасности на территории Новолитовского

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Оборудовать объекты знаками пожарной безопасности | Июнь 2013г. | Администрация Новолитовского сельского поселения |
| 1.2. | Провести ревизию и ремонт электрических сетей и электрооборудования в соответствии с Правилами устройства электроустановок, обеспечить их защитными устройствами | Май – июнь 2013г. |  |
| 1.3. | Провести ревизию сетей противопожарного водопровода пожарных водоёмов, водонапорных башен на водоотдачу по нормам расхода воды на нужды пожаротушения. | Июль 2013г. |  |
| 2. | Провести ревизию пожарных гидрантов водонапорных башен, составить график ремонта пожарных гидрантов и до оборудования водонапорных башен и котельных приспособлениями для отбора воды пожарной техникой | Сентябрь – октябрь 2013г. |  |
| 2.1. | Провести проверку сетей противопожарного водоснабжения на работоспособность и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения | Сентябрь – октябрь 2013г. |  |
| 3. | Принять постановления «Об усилении противопожарной защиты предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности Новолитовского сельского поселения в пожароопасный осенне-зимний период 2012-2013г. | Октябрь | Администрация Новолитовского сельского поселения |
| 3.1. | Организовать проведение мероприятий по отчистки территории населённых пунктов и приусадебных участков от сгораемого мусора и сухой травы. | Октябрь-ноябрь | Администрация Предприятия всех форм собственности Население |
| 3.3. | На организационных мероприятиях связанных с общением населения (сходы, собрания граждан) приглашать представителя государственного пожарного надзора для информирования населения о соблюдении требований пожарной безопасности в частном секторе, произошедших пожарах в районе и последствия от них. | Октябрь-декабрь |  |
| 3.4. | Организовать проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности. | В течении всего периода |  |
| 3.5. | Создать в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах и на прилегающих к ним территориях. | В течении всего периода |  |
| 3.6. | Оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и первичным инвентарём. | Апрель 2014г. |  |
| 3.7. | Организовать и принять меры по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре. | В течении всего периода |  |
| 3.8. | Принять меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы | В течении всего периода |  |
| 4. | Проконтролировать исполнения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства графиков ремонта пожарных гидрантов, водоёмов, пожарных пирсов, отчистку их от мусора , обеспечения благоустроенными подъездами к ним, установление на видных местах указателей, обозначающих пожарные водоисточники и направление движения к ним | Май 2014г. | Отдел государственного пожарного надзора Партизанского района |