**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОЛИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_ года с. Новолитовск № \_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района   
«Формирование современной городской среды на территории Новолитовского сельского поселения   
Партизанского муниципального района Приморского края»  
 на 2018-2027 годы в новой редакции**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Минстроя России от 06.04.2017   
№ 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», руководствуясь Постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 года № 944-па, с итоговым протоколом общественных обсуждений от 30 октября 2020, Уставом Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района в целях формирования современной городской среды на территории Новолитовского сельского поселения на 2018-2027 годы, администрация Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края» на 2018-2027 годы в новой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в газете ведомости Новолитовского сельского поселения и на официальном сайте Новолитовского сельского поселения .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Новолитовского сельского поселения

Партизанского муниципального района Т.А. Лобачева

**П А С П О Р Т**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**НА 2018-2027 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края |
| Участники Программы | Администрация Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края, граждане, организации, общественные организации, политические партии, средства массовой информации |
| Структура муниципальной программы | Программа Формирование современной городской среды на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края на 2018-2027 годы».  Подпрограмма №1 «Благоустройство территорий детских и спортивных площадок на территории Новолитовского сельского поселения на 2019-2027 годы» |
| Цели Программы | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. |
| Задачи Программы | -повышение уровня благоустройства общественных территорий;  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;  -благоустройство территорий, детских и спортивных площадок;  - повышение уровня благоустройстватерриторий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  -   обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства общественной территории и их общественного обсуждения.  -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов -    разработка и реализация планов комплексного благоустройства, организация общественного контроля за ходом реализации Программы.  -формирование(обустройство)детских и спортивных площадок; -   координация работы по реализации Программы между органами региональной исполнительной власти и органами местного самоуправления |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных общественных территорий общего пользования;  - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки;  - доля благоустроенных территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  -доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках программы. |
| Срок реализации Программы | 2018-2027 |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | **Объем средств в 2018 году тыс. руб, в том числе:** - средства федерального бюджета тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета - тыс. руб.  - средства собственников - тыс.руб.  **Объем средств в 2019 году тыс. руб, в том числе:**  - средства федерального бюджета тыс. руб.  -средства краевого бюджета 2400,00 тыс. руб.  - средства местного бюджета 24,0 тыс. руб.  **Объем средств в 2020 году тыс. руб, в том числе:**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета 3199,74 тыс. руб.  - средства местного бюджета 98,96 тыс. руб.  **Объем средств в 2021 году тыс.руб в том числе**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета 3 000,0 тыс. руб.  - средства местного бюджета ,00 тыс. руб  **Объем средств в 2022 году 200,00 в том числе**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета ,00 тыс. руб  **Объем средств в 2023 году в том числе**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета тыс. руб  **Объем средств в 2024 году в том числе**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета тыс. руб  **Объем средств в 2025 году в том числе**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета тыс. руб  **Объем средств в 2026 году в том числе**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета тыс. руб  **Объем средств в 2027 году в том числе**  - средства федерального бюджета 00000 тыс. руб.  -средства краевого бюджета тыс. руб.  - средства местного бюджета тыс. руб |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий: ед;  Количество благоустроенных общественных территорий ед,  Количество благоустроенных территорий детских и спортивных площадок 5 ед |

**Раздел 1. «Общая характеристика текущего состояния**

**благоустройства сельского поселения».**

На территории Новолитовского сельского поселения 4 населенных пункта, одно из них с численностью более 1000 человек- п. Волчанец, в котором 34 многоквартирных домов. Внешний облик населенного пункта во многом зависит от степени благоустроенности общественных территорий, которые на сегодняшний день потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Дворы не обеспечены твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение в любое время в любую погоду. Освещение дворовых территорий отсутствует. Дворы так же не обеспечены игровым оборудованием для детей до пяти лет, с набором необходимой мебели.

Система дождевой канализации отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом в годы постройки домов. В период выпадения обильных осадков отвод дождевых вод не обеспечен, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Отсутствие и недостаток обустроенных стоянок для автомобилей приводит к хаотичной парковке.

Благоустройство дворов жилищного фонда полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации, установки детских площадок, сегодня весьма актуальны.

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Новолитовского сельского поселения. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Создание современной городской среды включает в себя и проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования.

Основными проблемами в области благоустройства общественной территории в Новолитовского сельском поселении являются: недостаточное количество детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, ненадлежащее состояние тротуаров и пешеходных дорожек, недостаточное освещение. Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения, а также для граждан с детскими колясками.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания жителей Новолитовского сельского поселения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую пространственную информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Финансовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий практиковалось на территории Новолитовского сельского поселения, по инициативе граждан.

Трудовое участие граждан в благоустройстве территории Новолитовского сельского поселения проявляется в проведении субботников (уборка мусора), высаживании саженцев деревьев, цветов.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов, а именно:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

Способами ограничения рисков являются:

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

- повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

- своевременное внесение изменений в бюджет Новолитовского сельского поселения и Муниципальную программу.

**Раздел 2. Основные цели и приоритеты**  **в сфере благоустройства,   
формулировка целей и постановка задач Программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией развития Приморского края, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новолитовского сельского поселения на 2018-2027 гг. предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Приморского края приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Новолитовского сельского поселения, устойчивое повышение качества жизни населения, развитие социальной и культурной сферы, а также современной комфортной городской среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Новолитовского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных дорожек, игровых и спортивных зон, освещения и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Новолитовского сельского поселения;

- обеспечение формирования единого облика Новолитовского сельского поселения;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Новолитовского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- формирование (обустройство) детских и спортивных площадок на территории Новолитовского сельского поселения.

**Раздел 3. «Мероприятия Программы».**

Основной перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы» приведен в *приложении № 4*

Реализация Программы будет осуществляться по направлениям:

а) благоустройство территорий общего пользования;

б) благоустройство территорий МКД;

в) благоустройство территорий недвижимого имущества находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, в 2018-2027 годы в Новолитовском сельском поселении (*приложение №3)*

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны для благоустройства в 2018-2027 годах представлен в *Приложении №1*. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, В целях благоустройства общественных территорий, сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2027 годах, согласно *Приложению № 2* к программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации в порядке, утвержденном постановлением администрации Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района от 03.07.2017 № 49. Очередность благоустройства общественных пространств определяется с учетом мнения граждан, после результатов общественного обсуждения программы.

В целях благоустройства территорий недвижимого имущества находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, в 2018-2027 годы в Новолитовском сельском поселении. В целях благоустройства детских и спортивных площадок сформирован адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2027 годах в рамках подпрограммы №1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2018-2027 годы», представлен в *Приложении №10.*

**Раздел 4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Реализация программы позволит поддержать комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. Реализация подпрограммы №1 позволит охватить максимальное количество территорий, детских и спортивных площадок на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2018 – 2027 годы. Паспорт муниципальной подпрограммы №1 *(приложение № 8).*

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района.

2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района.

3. Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок.

4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района.

5. Инвентаризация уровня благоустройства инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий**,** территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

6. Заключение соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества и земельных участков не позднее 2024 года, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

7. Заключение соглашений о благоустройстве территорий индивидуальной жилой застройки с собственниками индивидуальных жилых домов не позднее 2025 года.

**Раздел 5. «Сроки реализации Программы».**

Срок реализации Программы 2018-2027 годы.

**Раздел 6. «Объемы и источники финансирования Программы».**

Реализацию Программы предполагается осуществить за счет средств субсидий из краевого, и местного бюджетов. Общий объем финансирования муниципальной программы: тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – тыс. рублей;

2019 год – тыс. рублей;

2020 год – тыс. рублей;

2021 год – тыс. рублей;

2022 год – тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год – тыс. рублей;

2025 год – тыс. рублей;

2026 год – тыс. рублей;

2027 год – тыс. рублей.

Объем субсидии из краевого бюджета тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – тыс. рублей;

2019 год – тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год - тыс. рублей;

2025 год – тыс. рублей;

2026 год – тыс. рублей;

2027 год – тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета составляет: тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – тыс. рублей;

2020 год – тыс. рублей

2021 год – 200,00 тыс. рублей;

2022 год – 200,00 тыс. рублей;

2023 год – тыс. рублей;

2024 год - тыс. рублей;

2025 год – тыс. рублей;

2026 год – тыс. рублей;

2027 год – тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018 – 2027 годы представлено в *Приложении №5.*

**Раздел 7. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня:**

Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 1 м2 | 3685 |
| 2. | Стоимость замены бордюрного камня | 1 п м | 2058 |
| 3. | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 светильник | 21571 |
| 4. | Стоимость установки скамьи | штука | 21620 |
| 5. | Стоимость установки урны для мусора | штука | 6578 |

Таблица 2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | 1 м2 | 3784 |
| 2. | Ремонт и устройство водоотводных сооружений | 1 п м | 6622 |
| 3. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок | 1 площадка | 562683 |
| 4. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 3831 |
| 5. | Озеленение (газоны) | 1 м2 | 564.09 |

**Раздел 8. Контроль за реализацией мероприятий   
в рамках муниципальной программы.**

1. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района.

2. Общественный контроль осуществляется общественной комиссией Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района по обеспечению реализации программы «Формирование современной городской среды на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Новолитовского сельского поселения от 30 сентября 2020 г. № 69/1.

3. Общественный контроль осуществляется инициативными группами, подавшими заявки.

**Раздел 9. «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы».**

Реализация программы позволит поддержать комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы на каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, планируется произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений собственников жилых помещений многоквартирных домов, утвержденных решением общих собраний собственников.

**В минимальный перечень видов работ** по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).

Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей поселения, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и так далее. Обустройство освещения и малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов.

По решению общего собрания собственников жилых помещений многоквартирных домов в заявлении об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, могут быть включены мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов при условии финансового и (или) трудового участия собственников многоквартирных домов.

**В перечень дополнительных видов работ** по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- выполнение работ по озеленению;

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости)

- иные виды работ.

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагает благоустройство территорий общего пользования Новолитовского сельского поселения.

**В перечень мероприятий по благоустройству общественной территории входят:**

- благоустройство площади (асфальтирование);

- устройство (реконструкция) пешеходных дорожек;

- освещение;

- оборудование детских и спортивных площадок;

- иные виды работ.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий в Новолитовском сельском поселении, включая благоустройство дворовых проездов, освещение дворовых территорий, сохранение и увеличение числа озелененных территорий;

– повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Новолитовского сельского поселения.

.

Приложение № 1

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Новолитовского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ** | | | | | | |
| дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2027 годы | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования, адрес дома** | **Минимальный перечень видов работ** | | | | **Срок выполнения работ** |
| **ремонт дворовых проездов** | **обеспечение освещения дворовых территорий** | **установка скамеек** | **установка урн  для мусора** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 22, по ул. Набережная | да | да | да | да | 2021 |
| 2 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 20 по ул. Набережная | да | да | да | да | 2021 |
| 3 | Дворовая территория у многоквартирного дома №18 по ул. Набережная | да | да | да | да | 2021 |
| 4 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 16 по ул. Набережная | да | да | да | да | 2022 |
| 5 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 14 по ул. Набережная | да | да | да | да | 2022 |
| 6 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 12 по ул. Набережная | да | да | да | да | 2022 |
| 7 | Дворовая территория у многоквартирного дома №17 по ул. Набережная | да | да | да | да | 2022 |
| 8 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 1 по ул. Комсомольская, п. Волчанец | да | да | да | да | 2023 |
| 9 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 2 по ул. Комсомольская, п. Волчанец | да | да | да | да | 2023 |
| 10 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 3 по ул. Комсомольская, п. Волчанец | да | да | да | да | 2023 |
| 11 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 4 по ул. Комсомольская, п. Волчанец | да | да | да | да | 2024 |
| 12 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 17 по ул. Центральная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2024 |
| 13 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 15 по ул. Центральная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2024 |
| 14 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 13 Центральная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2025 |
| 15 | Дворовая территория у многоквартирного дома №11, Центральная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2025 |
| 16 | Дворовая территория у многоквартирного дома №71, Шоссейная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2025 |
| 17 | Дворовая территория у многоквартирного дома №2, Шоссейная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2025 |
| 18 | Дворовая территория у многоквартирного дома №4, Шоссейная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2025 |
| 19 | Дворовая территория у многоквартирного дома №1, Озерная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2026 |
| 20 | Дворовая территория у многоквартирного дома №2, Озерная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2026 |
| 21 | Дворовая территория у многоквартирного дома №3, Озерная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2026 |
| 22 | Дворовая территория у многоквартирного дома №10, Озерная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2026 |
| 23 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 7, Центральная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2027 |
| 24 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 9, Центральная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2027 |
| 25 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 10, Набережная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2027 |
| 26 | Дворовая территория у многоквартирного дома № 11, Набережная, п. Волчанец | да | да | да | да | 2027 |

Приложение № 2

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Новолитовского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ** | | | | | |
| общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района» на 2018-2027 годы | | | | | |
|  |  |  |  |  | |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории** | **Перечень видов работ** | **Срок выполнения работ** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |  |
| 1. | п. Волчанец, ул. Комсомольская | Приобретение и установка детской площадки | 2019 | | |
| 2. | п. Волчанец, ул. Набережная | Приобретение и установка спортивной площадки | 2019 | | |
| 3. | п. Волчанец, ул. Центральная | Приобретение и установка спортивной площадки | 2020 | | |
| 4. | с. Новолитовск, ул. Черняховского | Приобретение и установка детской площадки | 2020 | | |
| 5 | д. Васильевка, ул. Комсомольская | Приобретение и установка детской площадки | 2020 | | |
| 6 | п. Волчанец, ул. Набережная | Благоустройство дворовой территории | 2021 | | |

Приложение № 3

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Новолитовского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству, в 2018-2027 годы в Новолитовского сельском поселении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название объекта, находящегося в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Адрес объекта | Примечания |
| 1 | СХПК «Новолитовский» | с. Новолитовск, ул. Черняховского, 77 | 2021 |
| 2 | Отделение почтовой связи | с. Новолитовск, ул. Черняховского, 51 | 2021 |
| 3 | ООО «Вероника» | с. Новолитовск, ул. Черняховского, 20 | 2021 |
| 5 | ООО «Вероника 2» | с. Новолитовск, ул. Черняховского, 20 | 2021 |
| 5 | ООО «Флагман-Сб» | с. Новолитовск, ул. Черняховского, 70 | 2021 |
| 6 | ООО «Развитие» | п. Волчанец, ул. Набережная, 75 | 2021 |
| 7 | ООО «Вайтхорс» | п. Волчанец, ул. Шоссейная, д. 6в, оф. 1 | 2021 |
| 8 | ООО «София-31» | п. Волчанец, ул. Шоссейная, д. 4а | 2021 |
| 9 | ООО «Гора-Сестра» | п. Волчанец, ул. Шоссейная, д. 3б, оф. 1 | 2021 |
| 10 | ООО «Транзит» | п. Волчанец, ул. Шоссейная, д. 14 | 2021 |
| 11 | ООО «Мечта» | п. Волчанец, ул. Набережная, 12,1 | 2021 |
| 12 | ООО «Левада» | п. Волчанец, ул. Шоссейная, д. 1а | 2021 |

Приложение №4

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Новолитовского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (программы) |
| начала реализации | | окончания реализации |
| программа «Формирование современной городской среды на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | |
| 1.1. Благоустройство дворовой территории: дом 22,20,18 улица Набережная | Администрация Новолитовского сельского поселения | | май | | ноябрь | Приведение в нормативное состояние придомовой территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий  -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.2. Благоустройство дворовой территории: дом 16,14,12,17 улица Набережная | Администрация Новолитовского сельского поселения | | май | | ноябрь | Приведение в нормативное состояние придомовой территории, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий  -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.3 Благоустройство дворовой территории рядом с многоквартирными домами: 1, 2, 3, 4, улица Комсомольская | Администрация Новолитовского сельского поселения | | май | | ноябрь | Приведение в нормативное состояние придомовой территории, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий  -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.4 Благоустройство дворовой территории рядом с многоквартирными домами: 17, 15, 13, 11, улица Центральная | Администрация Новолитовского сельского поселения | | май | | ноябрь | Приведение в нормативное состояние придомовой территории, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий  -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.5 Благоустройство дворовой территории рядом с многоквартирными домами: 2, 4, 71 улица Шоссейная | Администрация Новолитовского сельского поселения | | май | | ноябрь | Приведение в нормативное состояние придомовой территории, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий  -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.6 Благоустройство дворовой территории рядом с многоквартирными домами: 1, 2, 3, 10, улица Озерная | Администрация Новолитовского сельского поселения | | май | | ноябрь | Приведение в нормативное состояние придомовой территории, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий  -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.7 Благоустройство дворовой территории рядом с многоквартирными домами: 7, 9, улица Центральная, и многоквартирными домами: 10, 11 улица Набережная | Администрация Новолитовского сельского поселения | | май | | ноябрь | Приведение в нормативное состояние придомовой территории, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий  -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | |
| 2. 1. Благоустройство территории общего пользования | Администрация Новолитовского сельского поселения | | | май | ноябрь | Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Новолитовского сельского поселения. | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования  - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.2 Детская площадка ул. Комсомольская, п. Волчанец | Администрация Новолитовского сельского поселения | | | май | ноябрь | Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Новолитовского сельского поселения. | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования  - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.3. Спортивная площадка ул. Набережная п. Волчанец. | Администрация Новолитовского сельского поселения | | | май | ноябрь | Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Новолитовского сельского поселения. | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования  - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.4. Детская площадка с. Новолитовск, ул. Черняховского, | Администрация Новолитовского сельского поселения | | | май | октябрь | Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Новолитовского сельского поселения. | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования  - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.5. Детская площадка ул. Центральная д. Васильевка | Администрация Новолитовского сельского поселения | | | май | ноябрь | Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Новолитовского сельского поселения. | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования  - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.6 Спортивная площадка ул. Центральная п. Волчанец | Администрация Новолитовского сельского поселения | | | май | ноябрь | Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Новолитовского сельского поселения. | | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования  - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| Основное мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | |
| 3.1. Инвентаризация в соответствии с графиком инвентаризации. | Администрация Новолитовского сельского поселения | | январь  2018 | | октябрь  2024 | инвентаризация объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, адресный перечень таких территорий | | выявление территорий, нуждающихся в благоустройстве | Повышение уровня благоустройства |
| 3.2. Оформление паспортов благоустройства | Администрация Новолитовского сельского поселения | | октябрь 2018 | | ноябрь 2024 | оформленные паспорта благоустройства | | Повышение уровня благоустройства | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 3.3. Заключение соглашений с собственниками домов об их благоустройстве не позднее 2027 года | Администрация Новолитовского сельского поселения | | 2019 | | 2025 | заключённые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашения с органами местного самоуправления | | Повышение уровня благоустройства | Обеспечение участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в выполнении работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц |
| 3.4. Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | юридические лица, индивидуальные предприниматели собственники земельных участков и объектов недвижимого имущества | | 2020 | | 2024 | благоустроенные территории находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счёт средств указанных лиц | | Повышение уровня благоустройства | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| подпрограмма №1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2027годы» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. «Благоустройство территорий детских площадок» | | | | | | | | | |
| 1.1. Благоустройство детской площадки по ул. Комсомольская, п. Волчанец | Администрация Новолитовского сельского поселения | Май 2019 | | | Октябрь 2019 | | Благоустроенная детская площадка | Повышение уровня благоустройства | количество детских площадок |
| 1.2. Благоустройство спортивной площадки по ул. Набережная, п. Волчанец | Администрация Новолитовского сельского поселения | Май 2019 | | | Октябрь 2019 | | Благоустроенная спортивная площадка | Повышение уровня благоустройства | количество спортивных площадок |
| 1.3. Благоустройство детской площадки ул. Черняховского, с. Новолитовск | Администрация Новолитовского сельского поселения | Июнь 2020 | | | Сентябрь 2020 | | Благоустроенная детская площадка | Повышение уровня благоустройства | количество детских площадок |
| 1.4 Благоустройство детской площадки ул. Комсомольская, д. Васильевка | Администрация Новолитовского сельского поселения | Июнь 2020 | | | Октябрь 2020 | | Благоустроенная детская площадка | Повышение уровня благоустройства | количество детских площадок |
| 1.5. Благоустройство спортивной площадки ул. Центральная, п. Волчанец | Администрация Новолитовского сельского поселения | Июнь 2020 | | | Октябрь 2020 | | Благоустроенная спортивная площадка | Повышение уровня благоустройства | количество спортивных площадок |

Приложение № 5

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Новолитовского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2018-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | | | |  | |  | | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) годы | | | | | | | | | | |
| ГРБС | | Всего | | | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы» | Администрация Новолитовского  сельского поселения Партизанского муниципального района | Всего | | | | 991 | |  | | | 0,00 | | | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | | 991 | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | | | | 991 | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | | | | 991 | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |
| средства заинтересованных лиц | | | | 991 | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |  |  |  |
| 1.1.Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Администрация Новолитовского  сельского поселения Партизанского муниципального района | Всего | | | | 991 | |  | | |  | | | **0,00** | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | | | | 991 | |  | | |  | | | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | | | | 991 | |  | | |  | | | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |  | |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | | | | 991 | |  | | |  | | | 0,00 | 0,00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| средства заинтересованных лиц | | | | 991 | |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2.Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Администрация Новолитовского  сельского поселения Партизанского муниципального района | Всего | | | | 991 | |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | | | | 991 | |  | | |  | | |  |  | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | | | | 991 | |  | | |  | | |  |  | 0 | 0 | |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | | | | 991 | |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новолитовскогосельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2027 годы» | Администрация Новолитовского  сельского поселения Партизанского муниципального района | Всего | | | | 991 | |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | | | | 991 | |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | | | | 991 | |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятия по благоустройству детских площадок | Администрация Новолитовского  сельского поселения Партизанского муниципального района | Всего | | | | 991 | |  | | |  | | |  |  |  | 24,2 | |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | | | | 991 | |  | | |  | | | 990152,31 |  |  | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | | | | 991 | |  | | |  | | |  |  |  | 24,2 | |  |  |  |  |  |
| 2.2. Мероприятия по благоустройству спортивных площадок | Администрация Новолитовского  сельского поселения Партизанского муниципального района | Всего | | | | 991 | |  | | |  | | |  |  |  | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | | | | 991 | |  | | |  | | | 1140,00 |  |  | 0,0 | |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | | | | 991 | |  | | |  | | |  |  |  | 0,0 | |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Новолитовского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

**О планируемых значениях показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Новолитовского сельского поселения ПМР» на 2018-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  | Планируемые значения показателей | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 20% | 26,6% | 33,3 % | 40% | 46,6% | 53,3% | 60.0% | 63,3% | 65,5% | 70,0% |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты | 8% | 11% | 14% | 16 % | 23% | 28% | 30% | 33% | 36% | 39% |  |
| 4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Га | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | Проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |

Приложение № 7

к программе «Формирование современной городской среды

на территории Новолитовского сельского поселения

Партизанского муниципального района в 2018-2027 годы»

**Визуализированный перечень образцов элементов, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Скамья "Французская лоза"**    Габаритные размеры: 1500х563х805мм | **Скамья чугунная Ретро с подлокотниками**    Габаритные размеры: 1500х645х870мм |
|  |  |
|  |  |
| **Лампа напольная "Berna" 2х60W, металл/пластик**  высота 2,1 м | [**Фонарь стальной Азимут 2**](http://attesg.com/product/azimut-2/)  **Картинки по запросу фонари уличные современные** высота 2,5 м |
|  |  |
|  |  |

Приложение 8

к программе «Формирование современной городской среды  
 на территории Новолитовского сельского поселения  
 Партизанского муниципального района на 2018-2027 годы»

**П А С П О Р Т**

**муниципальной подпрограммы №1**

«Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района |
| Участник Программы | Администрация Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района |
| Задачи Программы | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед.; |
| Срок реализации Программы | подпрограмма реализуется в 2019 – 2027 годах |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы: тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 2424,00 тыс. рублей;  2020 год – 3298,70 тыс. рублей;  2021 год – тыс. рублей;  2022 год – тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей;  субсидии из краевого бюджета тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год –2400 ,00 тыс. рублей;  2020 год - 3199,74 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей  Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета составляет: тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 24,0тыс. рублей;  2020 год – 98,96тыс. рублей  2021 год – тыс. рублей;  2022 год – тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей  средства заинтересованных лиц 0,00 тыс. рублей:  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей;  2027 год – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация всех мероприятий в данной программе позволит достичь следующих результатов.  - увеличение количества детских площадок на  - увеличение количества спортивных площадок |

Приложение 9

к программе «Формирование современной городской среды  
 на территории Новолитовского сельского поселения  
 Партизанского муниципального района на 2018-2027 годы»

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году в рамках подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории

Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2027 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес территории | Вид благоустройства |
| 1. | п. Волчанец, ул. Комсомольская | детская площадка |
| 2. | п. Волчанец, ул. Набережная | спортивная площадка |

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории

Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. | п. Волчанец, ул. Центральная | общественная территория (спортивная площадка) | Планировка участка; асфальтирование, ограждение; резиновое покрытие; установка малых архитектурных форм, лавочек, урн; освещение. | 2020 |
| 2. | д. Васильевка, ул. Центральная | общественная территория (детская площадка) | Планировка участка; ограждение; песчано-гравийное покрытие, установка малых архитектурных форм, лавочек, урн; освещение. | 2020 |
| 3. | с. Новолитовск ул. Черняховского | общественная территория (детская площадка) | Планировка участка, ограждение, песчано-гравийное покрытие, установка игрового комплекса, освещение | 2020 |

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории

Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. |  |  |  |  |
| **II.** | **Дворовые территории** | | | |
| 1. | п Волчанец,  ул. Набережная, 22,20,18 | придомовая территория | Планировка участка; асфальтирование; устройство лотков; установка лавочек, урн; освещение. | 2021 |

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках подпрограммы № 1 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории

Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2019 – 2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Наименование территории (объекта)** | **Вид работ** | **Срок выполнения работ** |
| **I.** | **Общественные территории** | | | |
| 1. |  |  |  |  |
| **II.** | **Дворовые территории** | | | |
| 1. | п Волчанец,  ул. Набережная, 16,14,12 | придомовая территория | Планировка участка; асфальтирование; устройство лотков; установка лавочек, урн; освещение. | 2022 |