Администрация 
Новолитовского сельского поселения 
Партизанского муниципального района

Распоряжение

15 января 2014г.                                с. Новолитовск                                                    №1

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Новолитовского 
сельского поселения  к работе в 
осенне-зимний период 2014-2015 годов

Во исполнение распоряжения администрации Приморского края от 9 января 2014 года №1-ра «О подготовке топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2014-2015 годов» и        с   целью обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района к работе в осеннее-зимний период 2014-2015 годов:
      1. Создать штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2014-2015 годов, и комиссию по оценке готовности муниципальных бюджетных учреждений к работе  в осеннее-зимний период 2014-2015 годов для проверки энергоисточников и тепловых сетей, утвердить их состав (прилагается).
      2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий: 
До 01 сентября 2014 года - в размере 80 процентов от плановых объемов работ; 
До 15 октября 2014 года — полная готовность к началу отопительного сезона в Новолитовском сельском поселении Партизанского муниципального района. 
      3. Финансовому органу администрации Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии. 
    Обеспечить финансирование работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района к отопительному сезону 2014-2015 годов в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района на 2014 год.

4. Генеральному директору  ООО ЖЭУ «Волчанец» (Мартынюк В.О.)

4.1. Организовать плановые капитальные ремонты инженерных сетей, технического оборудования, жилищного фонда и оформить паспорта готовности объектов в срок до 01 октября 2014 года; 
      4.2. Провести промывку, опрессовку  наружных и внутренних сетей водотеплоснабжения с оформлением актов на выполненные работы в срок до 01 октября 2014 года; 
      4.3. Обеспечить накопление запасов топлива на складах предприятий с учетом реализации мероприятий по энергоресурсосбережению до 01 октября 2014 года  в размере 40% от общего объёма топлива, необходимого на весь отопительный период, и осуществить мероприятия по его сохранности;

4.4.  Организовать разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов в рамках выполнения муниципальной программы по энергосбережению и повышения энергетической эффективности на 2014 год, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных, уделять особое внимание завозу качественного топлива. 
       4.4. В срок до 01 октября 2014 года создать на обслуживаемых объектах  за счёт собственных средств запасы материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, скомплектовать аварийно- восстановительные бригады с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием  для устранения аварийных ситуаций.

4.5. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, в срок до 15 апреля 2014 года, обеспечить их выполнение.
       4.6. Представлять в администрацию Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района информацию о ходе подготовки к осеннее-зимнему периоду 2014- 2015 годов по состоянию на 30 и 14 числа  каждого месяца, начиная с 30 мая 2014 года по 30 октября 2014 года,  в срок до 01 числа каждого месяца отчёт о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах предприятия;
        5. Контроль за своевременной и качественной подготовкой жилищно-коммунального хозяйства Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района к отопительному сезону 2014-2015 годов возложить на ведущего специалиста  по вопросам ЖКХ. Администрации Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района (Шульженко В.А); 
        6. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новолитовского сельского поселения                                                Лобачева  Т.А
    Партизанского муниципального района

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  Новолитовского сельского поселения от 15.01.2014 №1

СОСТАВ

штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2014-2015 годов

Лобачева Т.А                             -  глава Новолитовского сельского поселения Партизанского   муниципального района.

начальник штаба

Члены штаба:

Шульженко В.А                        - ведущий специалист администрации по вопросам ЖКХ

Мартынюк В.О                         - генеральный директор ООО «ЖЭУ Волчанец»

Папуша В.Ф                              - зам. генерального директора ООО «ЖЭУ Волчанец»

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации Новолитовского

сельского   поселения от 15.01.2014  № 1

СОСТАВ

Комиссии по оценке готовности жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее-зимний период 2014-2015 годов

Лобачева Т.А                           - глава Новолитовского сельского поселения

председатель комиссии

Члены комиссии:

Шульженко В.А                          - ведущий специалист администрации

Мартынюк В.О                           - генеральный директор ООО «ЖЭУ Волчанец»

Папуша В.Ф                               - зам.генерального директора ООО «ЖЭУ Волчанец»

Герасимов С.Г                           - начальник южного отдела по надзору за

промышленной и энергетической безопасностью