**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОЛИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.10.2013 г. село Новолитовск № 98

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и содержанию**

**улично-дорожной** **сети Новолитовского сельского поселения в зимний период 2013-2014гг**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района, администрация Новолитовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и содержанию улично-дорожной сети Новолитовского сельского поселения в зимний период 2013-2014гг (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новолитовского

сельского поселения Т.А.Лобачева

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации

 Новолитовского сельского поселения

 Партизанского муниципального района

 Приморского края

 от 21.10.2013 № 98

**План мероприятий**

**по подготовке и содержанию улично-дорожной сети Новолитовского сельского поселения в зимний период 2013-2014годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель  |
| 1 | Санитарная очистка улиц и автодорог местного значения | До наступления заморозков | ООО «Дорремстрой» (по согласованию),  |
| 2 | Подготовка снегоуборочной техники | октябрь 2013г | ООО «Дорремстрой» (по согласованию) |
| 3 | Приготовление песчано-солевой смеси | октябрь-ноябрь 2013г | ООО «Дорремстрой» ООО «Строитель-43»(по согласованию) |
| 4 | Подготовка схемы маршрутов движения снегоуборочной техники | Ноябрь 2013г | Администрация Новолитовского сельского поселения, ООО «Дорремстрой» (по согласованию) |
| 5 | Создание комиссии по оперативному контролю за ходом работ по зимнему содержанию территорий поселения | До 15 декабря 2013г | Администрация Новолитовского сельского поселения |
| 6 | Взаимодействия с дорожными организациями по вопросам содержания автодорог в рамках заключенных договоров на 2012г | До 31 декабря 2013г | Администрация Новолитовского сельского поселения |
| 7 | Обеспечение исправной работы дорожной техники по зимнему содержанию | постоянно | ООО «Дорремстрой» (по согласованию) |
| 8 | Обеспечение необходимого запаса ГСМ | постоянно | ООО «Дорремстрой» (по согласованию) |
| 9 | Организация в зимний период дежурств из числа администрации поселения и работников ООО «Дорремстрой» | При сложных погодных условиях в праздничные, выходные дни | Администрация Новолитовского сельского поселенияООО «Дорремстрой» (по согласованию) |
| 10 | Своевременная уборка и вывоз снега на специальные отведенные площадки с дорог и тротуаров | Ноябрь 2013г-март 2014г | ООО «Дорремстрой» (по согласованию) |
| 14 | Своевременная уборка и вывоз снега с внутриквартальных проездов | Ноябрь 2013г-март 2014г | ООО «ЖЭУ Волчанец» ООО «Мера»(по согласованию) |