**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОЛИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21 марта 2022 года село Новолитовск № 23

**О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистки территории Новолитовского сельского поселения**

**Партизанского муниципального района**

В соответствии с пунктами 18, 19, 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Нормами и Правилами благоустройства на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района, утвержденными решением муниципального комитета Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района от 26.10.2018 № 118, в связи с наступлением весеннее - летнего периода и необходимостью наведения санитарного порядка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории поселения двухмесячник с 01 апреля по 31 мая 2022 года по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории населённых пунктов сельского поселения.

2. Образовать штаб по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории Новолитовского сельского поселения.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. план мероприятий по проведению 2-х месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Новолитовского сельского поселения на 2022 год;

3.2. состав штаба по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населённых пунктов Новолитовского сельского поселения;

3.3. график проведения рейдов ответственных специалистов по контролю проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории сельского поселения;

4. Штабу по проведению двухмесячника еженедельно на заседаниях по благоустройству рассматривать результаты хода работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории, оказывать содействие и помощь в решении проблем, возникающих в ходе проведения двухмесячника.

5. Специалистам администрации, совместно с участковым уполномоченным инспектором один раз в неделю проводить рейды и результаты докладывать главе Новолитовского сельского поселения Лобачевой Т. А. для рассмотрения и решения проблем, возникших в ходе проводимых рейдов.

6. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы, предпринимателям организовать трудовые коллективы и необходимые технические ресурсы на работу по наведению санитарного состояния и благоустройства своих производственных территорий, зон санитарной ответственности.

7. Ведущему специалисту Земцовой И.А. составить график работ по вывозу мусора.

8. Провести на территории Новолитовского сельского поселения 14, 21, 28 апреля и 5, 12, 19, 26 мая 2022 года общественные субботники по благоустройству и санитарной очистке.

9. Обнародовать настоящее постановление в газете «Ведомости Новолитовского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края.

10. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления оставляю за собой

Глава Новолитовского сельского поселения

Партизанского муниципального района Т. А. Лобачева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новолитовского сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 21.03.2022 № 23

**График**

**проведения рейдов**

**по контролю проведения двухмесячника**

**по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории**

**Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Село** | **Ответственные** | **Дата** | **День** | **Время** |
| 1. | Новолитовск  Волчанец 27 | Специалисты администрации | 19.04.2022 | Вторник | с 15-00 до 17-00 |
| 2. | Кирилловка  Васильевка | Специалисты администрации | 26.04.2022 | Вторник | с 15-00 до 17-00 |
| 3. | Новолитовск  Волчанец 22 | Специалисты администрации | 10.05.2022 | Вторник | с 15-00 до 17-00 |
| 4. | Кирилловка  Васильевка | Специалисты администрации | 17.05.2022 | Вторник | с 15-00 до 17-00 |
| 5. | Новолитовск  Волчанец 27 | Специалисты администрации | 24.05.2022 | Вторник | с 15-00 до 17-00 |
| 6. | Новолитовск  Волчанец 22  Кирилловка  Васильевка | Специалисты администрации | 31.05.2022 | Вторник | с 10-00 до 13-00  с 14-00 до 17-00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Новолитовского сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 21.03.2022 № 23

**СОСТАВ ШТАБА**

**по проведению двухмесячника по благоустройству,**

**озеленению и санитарной очистке населённых пунктов**

**Новолитовского сельского поселения**

**Партизанского муниципального района**

1. Лобачева Т. А. - начальник штаба,

глава администрации Новолитовского СП;

2. Земцова Т.А. – ведущий специалист администрации Новолитовского СП

3. Яроцкая С.В. - специалист МКУ «ЦКОН и ХОДА Новолитовского СП»

4. Керимова Д. Г. – Директор МОУ СОШ с. Новолитовск

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Новолитовского сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

от 21.03.2022 № 23

**План**

**мероприятий по проведению 2-х месячника по благоустройству**

**и санитарной очистке на территории Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Санитарная очистка:  - уборка и благоустройство прилегающих территорий (15 метровая зона) территорий предприятий, учреждений, организаций, территорий общественных мест, придомовых территорий, магазинов. | Весь  период | Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, учреждения, Администрация сельского поселения, |
| 2. | Ликвидация не санкционированных свалок на территории поселения | Весь  период | Администрация сельского поселения, руководители учреждений и предприятий всех форм собственности, население |
| 3. | Провести субботники | 14,21,28 апреля  5,12,19,26 мая 2022 года | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, учреждения, население |
| 4. | Вывоз мусора во время проведения субботников | 14,21,28 апреля  5,12,19,26 мая 2022 года | Администрация совместно с КГУП «ПЭО» |
| 5. | Произвести очистку кюветов, побелку бордюров на центральных улицах, побелку и обрезку деревьев | до 31.05.  2022 года | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности,  население |
| 6. | Проведение рейдовых мероприятий по проверке содержания придомовых территорий совместно с участковым уполномоченным | согласно графика | Администрация сельского поселения, совместно с участковыми уполномоченными |
| 7 | Уборка сухих аварийных деревьев, санитарная обрезка деревьев, кустарников | до 31.05.  2022 года | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности |
| 8 | Посадка деревьев, кустарников, разбивка клумб, посадка цветов | до 31.05.  2022 года | Администрация сельского поселения, руководители всех форм собственности, учреждения, организации,  население |
| 9 | Ремонт, элементов фасадов зданий объектов торговли  Разбивка клумб, посадка деревьев и кустарников | до 31.05.  2022 года | Субъекты бизнеса, осуществляющие деятельность на потребительском рынке |
| 10 | Обустройство объектов торговли урнами для сбора мусора | до 31.05.  2022 года. | Субъекты бизнеса, осуществляющие деятельность на потребительском рынке |
| 11 | Благоустройство детских площадок  на территории поселения | до 31.05.  2022 года | Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, администрация поселения, население |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_